שלב 1: מחקר תאורטי ותכנון הארכיטקטורה (ימים 1-2)

המטרה: לבסס את הידע התאורטי לפני שכותבים שורת קוד אחת. זה הבסיס לפרק "רקע תאורטי" בדוח.

- משימה 1.1: ניתוח עומק של החולשה (Research)

  - סטודנט א': חקרו את המושגים TOCTOU (Time-of-Check to Time-of-Use) ו-Race Conditions בהקשר של מסדי נתונים (ACID compliance, Isolation Levels). חפשו מאמרים אקדמיים או Whitepapers שמסבירים למה בדיקות SELECT ואחריהן UPDATE הן בעייתיות.

  - סטודנט ב': חקרו את CVE-2026-22820 ואת הקונספט של "Business Logic Flaws". הבינו איך עקיפת מגבלות משאבים (Resource Exhaustion/Bypass) משפיעה על חברות SaaS.

  - תוצר: 2-3 עמודים של סיכום תאורטי (בעברית) הכולל רפרנסים. זה ייכנס ישירות לדוח.

- משימה 1.2: תכנון הזרימה הלוגית (Architecture)

  - משותף: שרטטו דיאגרמת רצף (Sequence Diagram) שמראה את התהליך התקין מול התהליך הפגיע. הדיאגרמה צריכה להראות שני Threads שפונים לשרת במקביל, קוראים את היתרה (Read), ורק אז כותבים (Write).

  - תוצר: קובץ תמונה של הדיאגרמה (לפרק "הצגת הזרימה הלוגית").

🛠️ שלב 2: פיתוח המעבדה - The Simulation Lab (ימים 3-4)

המטרה: לבנות מערכת שנראית ומתנהגת כמו מוצר אמיתי, כדי שההדגמה תהיה משכנעת ("מימוש מעשי").

- משימה 2.1: פיתוח צד שרת (Backend Infrastructure)

  - סטודנט א': הקמת שרת Flask + SQLite.

    - מימוש המודל העסקי: טבלאות Users, Wallet, AuditLog.

    - כתיבת הלוגיקה הפגיעה (vulnerable_upgrade): הטמעת ה-Latency המלאכותי (time.sleep) שמדמה עומס או קריאת API חיצונית.

  - דגש אקדמי: התיעוד בקוד (Comments) צריך להסביר בדיוק איפה החלון הקריטי (Critical Section) נמצא.

- משימה 2.2: פיתוח צד לקוח (Frontend Visualization)

  - סטודנט ב': בניית הדאשבורד (HTML/Tailwind).

    - הממשק חייב להראות בבירור: סטטוס משתמשים (Free/Premium), יתרה בארנק, ולוג פעולות בזמן אמת.

    - למה זה חשוב: בהגנה, המרצה צריך לראות בעיניים שהיתרה הפכה לאדומה (שלילית). זה ה"וואו אפקט".

⚔️ שלב 3: פיתוח ה-Exploit וניתוח התוצאות (יום 5)

המטרה: להוכיח שהחולשה קיימת וניתנת לניצול שיטתי ("הדגמה").

- משימה 3.1: פיתוח כלי התקיפה (Exploitation Tool)

  - משותף: כתיבת סקריפט Python שמשתמש ב-threading או asyncio.

  - אתגר: כוונן את התזמון. צריך לוודא שכל הבקשות נשלחות בדיוק באותה מילי-שנייה כדי "לנצח" את המרוץ.

  - תוצר: סקריפט attack_tool.py שעובד ב-100% מהמקרים ומייצר פלט ברור בטרמינל.

- משימה 3.2: איסוף ראיות (Evidence Collection)

  - צלמו מסך של הדאשבורד לפני המתקפה (יתרה חיובית, משתמשים בחינם).

  - צלמו מסך של הטרמינל בזמן ריצת הסקריפט.

  - צלמו מסך של הדאשבורד אחרי המתקפה (יתרה שלילית, כולם Premium).

  - דגש אקדמי: נתחו את הלוגים של השרת. הראו שכל הבקשות קיבלו אישור 200 OK למרות שלא היה אמור להיות להן אישור.

🛡️ שלב 4: הגנה, דיון ומסקנות (יום 6)

המטרה: להראות שאתם לא רק יודעים לשבור, אלא גם לתקן בצורה נכונה ("הסבר כיצד ניתן למנוע").

- משימה 4.1: מימוש התיקון (Mitigation)

  - סטודנט א': כתיבת הפונקציה secure_upgrade.

  - שימוש ב-Atomic Updates (עדכון תנאי ב-SQL: UPDATE ... WHERE balance >= cost).

  - הסבר בקוד למה זה פותר את הבעיה (DB Locks).

- משימה 4.2: אימות התיקון (Verification)

  - סטודנט ב': הרצת כלי התקיפה מול הקוד המאובטח.

  - תיעוד הכישלון של המתקפה (הוכחה שההגנה עובדת).

- משימה 4.3: דיון במגבלות (Limitations)

  - דיון אקדמי: האם הפתרון הזה יעבוד גם ב-Microservices? מה קורה אם הדאטאבייס הוא NoSQL? (זה עונה על הדרישה "תיאור קצר של מגבלות הפרויקט").

📝 שלב 5: כתיבת הדוח הסופי (ימים 7-8)

המטרה: אינטגרציה של כל החומרים למסמך אחד מקצועי לפי התבנית.

- מבנה הדוח (לפי התבנית):

  - מבוא: מה זה SaaS, למה מודל המנויים קריטי.

  - רקע תאורטי: סיכום המחקר משלב 1.

  - תיאור המעבדה: הסבר טכני על Flask, SQLite, WAL Mode.

  - ה-PoC: הסבר על המתקפה, דיאגרמות, צילומי מסך מהמתקפה.

  - הגנה: הצגת הקוד המאובטח והסבר על Atomicity.

  - סיכום ומקורות: שימוש ברשימה הביבליוגרפית שהכנו.

סיכום כפרומפט של כל הפרוייקט עם הנחיות בכדי להכניס לצ'אטים:

Master Context Prompt: Web Security Final Project (Race Condition Lab)

Goal: Assist in building, documenting, and presenting a final project for a Web Security course.

1. Project Scope & Track

- Course: Web Systems Security.

- Team: Pair of students (requires high complexity and depth) .

- Selected Track: Track C - Independent Project (Research Lab) .

  - Reasoning: We chose Track C to build a comprehensive simulation lab ("The Lab") that investigates a logic vulnerability not covered in depth in class, allowing for a full defense/offense simulation.

- Topic: Business Logic Race Condition (TOCTOU) leading to Resource Limit Bypass.

- Real-World Inspiration: Based on CVE-2026-22820 (a vulnerability in Outray CLI allowing users to exceed tunnel limits), adapted to a "Premium Subscription Theft" scenario.

2. The Lab Scenario (Business Logic)

We are simulating a SaaS financial platform:

- The Constraint: A user has a wallet with $100. The cost to upgrade a team member to "Premium" is exactly $100.

- The Normal Flow: Check Balance -> Deduct Funds -> Upgrade User.

- The Vulnerability: A Time-of-Check to Time-of-Use (TOCTOU) flaw. There is a simulated latency (Race Window) between the Check and the Act.

- The Attack: An attacker sends 5 concurrent HTTP requests (Multi-threading). All requests pass the "Check" ($100 > 0) before the first deduction occurs.

- The Impact: 5 users are upgraded to Premium, and the system wallet drops to a negative balance of -$400 (Double/Multi Spending).

3. Technical Architecture (Tech Stack)

The project is built from scratch using Python to ensure code clarity for the report:

- app.py (Flask Server): Exposes the API endpoints (/api/upgrade, /api/stats).

- database.py (SQLite): configured in WAL Mode (Write-Ahead Logging). This is critical to allow concurrent writes, ensuring the race condition is logical, not limited by database file locking.

- services.py (Business Logic):

  - upgrade_user_vulnerable: Contains the flaw (Check-Then-Act pattern with time.sleep).

  - upgrade_user_secure: Implements the fix using Atomic SQL Transactions.

- dashboard.html (Frontend): A real-time dashboard (Tailwind CSS, Dark Mode) that visually demonstrates the exploit (wallet turning red/negative).

- attack_tool.py (Exploit): A Python script utilizing threading to synchronize the attack vectors.

4. Project Requirements (Deliverables)

According to the course guidelines, we must provide:

- Theoretical Background: Explanation of Race Conditions, TOCTOU, and the specific CVE .

- Logical Flow Analysis: A Sequence Diagram illustrating the attack timing.

- Practical PoC: Screenshots of the "Lab" before and after the attack, showing the negative balance .

- Mitigation: A code-level explanation of how Atomic Transactions prevent the flaw .

- Project Limitations: A brief discussion on the scope of the solution.

5. Implementation Plan (Current Status)

- Phase 1 (Infrastructure): Define DB schema and Flask routes (Ready to start).

- Phase 2 (The Lab): Build the Dashboard and Vulnerable Logic.

- Phase 3 (The Attack): Tune the exploit script to ensure 100% success rate.

- Phase 4 (The Report): Compile findings into the final document template.

נקודות חשובות שדור רצה שנחקור אותם:

הוא ביקש לבדוק איך מתבצע שידרוג משתמש כלומר יש את הבסיס נתונים של האתר ואצלו מתעדכן המשתמש ולפרימיום אבל צריך לחקור מתיי זה מתבצע ואיך.

בנוסף העידכון משתמש מתבצע לאחר תשלום שזה נקודת קצה אז ההתקפה צריכה להיות על המאגר של האתר או בתשלום וגם באיזה שלב רגע לפני התשלום או אחרי התשלום ממש מהר או בכלל בזמן אחר.